ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Краснополянское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13.07.2012 г. с. Краснополянское | № 88 |
| --- | --- |

Об утверждении «Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры  Краснополянского

сельского поселения  Байкаловского района Свердловской области

на 2012-2016 годы»

В соответствии с  Постановлением Правительства Свердловской области от 30 марта 2012 года № 332 - ПП  «Об утверждении Концепции  областной целевой программы «Комплексная программа развития   и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на 2012-2016 годы» постановляю:

- Утвердить «Программу комплексного развития    систем коммунальной инфраструктуры  Краснополянского сельского поселения  Байкаловского района Свердловской области на 2012-2016 годы»

- Контроль  над   исполнением  настоящего Постановления возложить на заместителя

Главы по местному хозяйству и вопросам ЖКХ Карпова В.В.

Глава     Краснополянского

сельского поселения                                                                                        Г.М.Губина

Утверждена постановлением

Главы муниципального образования

Краснополянское сельское поселение

№ 88     от  13  июля  2012г.

«Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Краснополянского сельского поселения

Байкаловского района Свердловской области

на 2012-2016 годы»

с.Краснополянское

2012 год

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства на территории Краснополянского сельского поселения на 2012-2016 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Реквизиты правового акта о концепции Программы | Постановление Правительства Свердловской области от 15.06.2012г. №664-ПП Об утверждении областной целевой программы "Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012 - 2016 годы. |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования Краснополянское сельское поселение |
| Цели и задачи программы | Повышение эффективности функционирования имеющихся коммунальных систем жизнеобеспечения поселения, развитие и модернизация коммунальных систем: водопроводные сети; котельная; тепловые сети; Повышение комфортности и безопасности проживания населения. |
| Сроки реализации программы | 2012 – 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объём финансирования Программы на 2012-2016 годы составляет 20621,2 тыс. руб. из них средства местного бюджета составляют 1138,9 тыс. руб. Объем финансирования в период с 2012 по 2016 год составляет: в 2012 году - 113,6 тыс. руб. в 2013 году – 5086,6 тыс. руб. в 2014 году – 4726,0 тыс. руб. в 2015 году – 3540,0 тыс. руб. в 2016 году – 7155,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | улучшение качества коммунального обслуживания потребителей; повысить уровень комфортности проживания населения муниципального образования Краснополянское сельское поселение; ликвидация критического уровня износа основных фондов. |

2. Введение

#### 2.1. Характеристика Краснополянского сельского поселения  Байкаловского муниципального района

Муниципальное образование Краснополянское сельское поселение Байкаловского муниципального района Свердловской области образовано 26 декабря 2005 года.

Устав Краснополянского сельского поселения Свердловской области разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным  Законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“, Уставом Свердловской области, определяет правовые, экономические и финансовые основы местного самоуправления, роль жителей сельского поселения в осуществлении народовластия. Дата регистрации Устава -   26.12.2005 года.

Согласно Устава Краснополянского сельского поселения юридическими лицами в системе местного самоуправления являются:

1. Дума Краснополянского сельского поселения  Байкаловского муниципального  района Свердловской области - выборный представительный орган сельского поселения, состоящий из    10    депутатов, избранных в соответствии с федеральными законами, законами Свердловской области и Уставом Краснополянского сельского поселения   на муниципальных выборах, на основе всеобщего равного, прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Он  является постоянно действующим представительным органом Краснополянского сельского поселения, располагается в административном центре сельского поселения – в с.Краснополянское Байкаловского района Свердловской области. Глава Краснополянского сельского поселения Губина Галина Михайловна,  председатель представительного органа.

2. Администрация Краснополянского сельского поселения Бйакаловского муниципального района Свердловской области – исполнительно - распорядительный орган местного самоуправления, возглавляемый Губиной Галиной Михайловной, выбранной на должность Главы Краснополянского сельского поселения по результатам выборов 26.06.2008 года.

Территория муниципального образования Краснополянское сельское поселение Байкаловского муниципального района расположена в юго-восточной части Свердловской области, в 275 км от областного центра г.Екатеринбурга, сообщение с которым осуществляется по автомобильной дороге с асфальтовым покрытием областного значения г.Екатеринбург- г.Тюмень.Территория муниципального образования Краснополянское сельское поселение граничит с территориями муниципальных образований: с севреной стороны- Туринский район, с восточной стороны- Баженовское сельское поселение, с южной- Байкаловское сельское поселение, на западе – Ирбитский район.

На сегодняшний день территория поселения  7620 га, населенных пунктов – 26, население – 4342 человек. На территории поселения расположены 4 школы, 4 детских сада, Культурно - досуговый центр, объединяющий 4 ДК , 5 библиотеки. Две общеврачебных практики, два ФАПа, 1 аптечный пункт первой категории, 4 отделения связи, 2 Потребительских общества, сеть магазинов.

##### 3. Характеристика существующего состояния

##### коммунальной  инфраструктуры

3.1 Состояние жилищного фонда.

Жилищный фонд и обеспеченность его коммунальными услугами по Краснополянскому сельскому поселению  Байкаловского района по состоянию на 01.01.2012 год показан в таблице 1.

Согласно прогнозам численность населения поселения  к 2014 году увеличится  незначительно.

### Жилищный фонд в поселении имеет высокую степень износа. Застройка по Краснополянскому сельскому поселению планируется в форме многоквартирных домов к существующим системам инженерных коммуникаций.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | Тыс.м3 | 98,3 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | 0,038 | 6,3 |
| В частной собственности | 1,017 | 91,7 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | 0,034 | 6,1 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА |
| обслуживается водопроводом | тыс.м2 | 13,2 |
| центральным отоплением | -II- | 1,7 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| Количество котельных | шт. | 1 |
| Протяжённость тепловых сетей | км | 7,3 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Скважины | шт. | 21 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд |  | 3 |
| Протяженность сетей | км | 32 |

### 3.2. Анализ существующей системы коммунальной инфраструктуры

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важных приоритетных задач социально-экономического развития Краснополянского сельского поселения. В целях выполнения программы развития систем коммунальной инфраструктуры необходимо обеспечить улучшение качества жизни населения поселения, что достигается в результате проведения работ по   благоустройству территорий муниципального образования, перехода поселения на инновационный путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов, сфер экономики Краснополянского сельского поселения. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище.

Основные цели Программы - модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, комплексное улучшение условий проживания граждан и развитие населенных пунктов Краснополянского сельского поселения. Достижение заданных целей возможно в результате решения целого комплекса задач, определенных данной Программой.

В течение длительного периода времени инженерные системы водоснабжения не развивались, состояние основного фонда сетей и сооружений подвергается постоянному износу.

Жилищно-коммунальное хозяйство требует привлечения больших инвестиций для модернизации и развития.

Деятельность коммунального сектора в муниципальном образовании характеризуется:

- неэффективной системой управления;

- отсутствием навыков работы в рыночных условиях;

- отсутствием новых современных технологий;

- неудовлетворительным качеством коммунальных услуг;

- неоправданными потерями ресурсов.

В целях оптимизации работ за счет средств, принятых в Программе, возможно проведение ремонтных работ в многоквартирных домах, строительство колодцев, замена и строительство водопроводных сетей, улучшение жилищных условий жителей сельского поселения по согласованию с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Теплоснабжение

Теплоснабжение Краснополянского сельского поселения осуществляется в основном индивидуальными котельными, работающими на твердом топливе, газу. В частном жилом секторе отопление печное.

Централизованное обеспечение населения теплом производится в с.Елань от 1 котельной, находящейся на балансе муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства «Елань». Протяженность тепловых сетей 6,6 км. Средний процент износа –90 %. Тепловые счетчики планируется  установить в многоквартирном  жилом доме. Приборы учета установлены в учреждениях, подключенным к инженерным системам с.Елань

Тарифа, платы за подключение (присоединение) к системам ресурсоснабжения нет.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Расчётная максимальная нагрузка котельной Гкал/час | оборудование (котлы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Елань | 1,54 | 0,75 | КВР 6,3 - 1 шт. КВР 1,16 – 1 шт. |

Водоснабжение

Водоснабжение населения поселения осуществляется из колодцев. В селах Елань, Краснополянское, Шадринка, Чурман существует смешанное обеспечение водой (скважины, колодезное). Протяженность водопроводных сетей составляет 32 км. Средний процент износа – 60 %. Водозабор и водопроводные сети находятся на балансе  МУП ЖКХ «Елань».

Приборы учета установлены в учреждениях, подключенным к инженерным системам. Приборов учета холодной воды по жилому фонду нет.

Скважины в Елань, Краснополянское, Шадринка, Чурман, переданные на баланс поселения от обанкротившихся СПК, имеют большой моральный и физический износ. Трубопроводы  и оборудование систематически выходит из строя, происходят необоснованные потери ресурсов.

Характеристика основных проблем систем водоснабжения:

-	 моральный и физический износ;

- отсутствие фильтрующих элементов на скважинах (плохое качество воды);

- большой физический износ водопроводных сетей, запорной арматуры;

- недостаточно интенсивное внедрение энергосберегающих технологий и оборудования.

Водоснабжение играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Краснополянского сельского поселения и требует целенаправленной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения. Из-за износа оборудования ухудшается качество питьевой воды.

Электроснабжение

Электроснабжение Краснополянского сельского поселения осуществляется от сетей филиала ОАО «МРСК Урала», ОАО«Свердловэнергосбыт».

Электрические сети 10 и 0,4 кВ в основном выполнены воздушными линиями, основная масса голым проводом через трансформаторные подстанции.

В сфере электроэнергетики повышение уровня электропотребления потребует решения проблем системного характера, к которым относятся ограничение передачи мощности по линиям электропередачи, износ, старение и технологическая отсталость энергетического оборудования, аварийность и снижение надежности электроснабжения, нерациональная структура топливно-энергетического баланса, недостаточное и неэффективное использование установленных генерирующих мощностей.

Развитие электроэнергетики будет осуществляться в следующих направлениях:

реализация инвестиционных проектов в сфере генерации электроэнергетики района;

ликвидация дефицита генерирующих и сетевых мощностей, доступность подключения независимых производителей электроэнергии к распределительным сетям;

повышение управляемости, пропускной способности и протяженности электрических сетей, внедрение автоматизированных систем коммерческого учета и управления режимами и параметрами работы энергооборудования, достижение гибкости в формировании и перераспределении потоков электроэнергии, совершенствование отдельных элементов аварийной защиты и диспетчеризации в электроснабжающих организациях;

обеспечение оперативного резерва мощности в размере 2 - 3 процентов при постоянном осуществлении мероприятий по обустройству и реконструкции новых распределительных и питающих подстанций и снижению потерь электроэнергии.

Основным источником инвестиций в электроэнергетике будут собственные средства, формируемые, в основном, из амортизационных отчислений  энергоснабжающих организаций.

Техническая политика энергетиков на предстоящий период будет направлена на поддержание в рабочем состоянии действующего энергохозяйства.

Для решения задач по обновлению изношенных основных фондов разработаны мероприятия по замене изношенного оборудования на новое, по  увеличению пропускной способности линий электропередач, предусмотрены работы по модернизации подстанций 110/35/10 кВ, строительство новых и реконструкция существующих линий 0,4-10-35/110 кВ с применением новых технологий электропередач  и  модернизации  релейной защиты и автоматики.

Планируется выполнение работ по капитальному ремонту уличного освещения на территории Краснополянского сельского поселения за счет местного бюджета в целях энергосбережения.

- Перспективы  развития коммунальной инфраструктуры Краснополянского сельского поселения

Жилищный фонд

Планируется застройка многоквартирных жилых домов к привязкой к существующим системам инженерных коммуникаций за счет федерального и областного бюджета.

Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда за счет средств бюджета Краснополянского сельского поселения. Планируется проведение ремонта  канализационной системы  многоквартирного жилого дома №94 по ул.Советская с.Елань в 2012г., мест общего пользования жилого дома в с. Елань в 2013 году.

Система теплоснабжения

По централизованному теплоснабжению с.Елань планируется:

- реконструкция тепловых сетей;

- устройство водоприемных колодцев ;

- реконструкция котельной.

В 2009 году произведена замена участка длинной 730 м. и замена отопительных котлов за счет средств областного бюджета.

Частный сектор отапливается печами.

Система водоснабжения

В связи с большой изношенностью водопроводной системы  планируется:

- постепенная перекладка участков водоводов, с заменой на пластиковые трубопроводы;

- промывка скважин сульфаминовой кислотой, ежегодная промывка водоводов;

- установка резервных источников питания оборудования водозабора.

По муниципальным скважинам планируется проведение работ по лицензированию, разработке проектов санитарной охранной зоны, разработка тарифов на холодную воду.

Проведение работ по подготовке скважин для использования их в противопожарном отношении.

Для обеспечения водой малочисленных населенных пунктов продолжать строительство шахтных колодцев по областной программе «Чистая вода».

Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 5 лет (2012-2016годы) без разбивки на этапы.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы сельского поселения;

- повышение технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры поселения;

- расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению;

- снижение доли расхода на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции путем широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования;

- комплексное улучшение условий проживания граждан Краснополянского сельского поселения и развитие населенных пунктов;

- привлечение инвестиций, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:

- реконструкция систем водоснабжения;

- проведение ремонтных работ многоквартирных домов;

- улучшение жилищных условий жителей поселения.

- внедрение мероприятий по повышению эффективности, использования энергоресурсов и ежегодное снижение затрат бюджетной сферы на оплату топливно-энергетических ресурсов. Улучшение обеспечения населения Краснополянского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения поселения; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения, повышение уровня и качества водоснабжения, повышение эффективности, устойчивости и надежности работы систем водоотведения, обеспечение санитарного благополучия населения.

Основными показателями оценки эффективности Программы являются:

- снижение износа водопроводных  сетей;

- экономия энергетических ресурсов;

- снижение утечек и неучтенного расхода воды.

Активизация работы по улучшению жилищных условий граждан, строительству газопроводов, проведению ремонтных работ в многоквартирных домах.

- Перечень мероприятий

| Год реализации проекта | Мероприятие | Место стройки | Объект | Объем работ | Сумма (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | Разработка проектной документации | с. Елань | Модернизация тепловых сетей и котельной в с. Елань | 1 | 87,4 |
|  | Экспертиза проектной документации | с. Елань | Модернизация тепловых сетей и котельной в с. Елань | 1 | 26,2 |
|  |  | 113,6 |
| 2013 | Модернизация тепловых сетей и котельной в с. Елань | с. Елань | Модернизация тепловых сетей Модернизация водоприемных колодцев | 1 1 | 4778,4 308,2 |
|  |  |  |  |  | 5086,6 |
|  |  |  | модернизация котельной | 1 | 912,3 |
| 2014 |  | с. Чурманское | Водопровод с. Чурманское | 1 | 35,8 |
|  | Разработка проектной документации | с.Краснополянское | Водопровод с. Краснополянское | 1 | 42,3 |
|  | Ценовая экспертиза сметной документации |  |  | 1 | 28,2 |
|  | Реконструкция водопроводных сетей и ВБ | с. Чурманское |  | 1 | 1956,6 |
|  |  | с. Краснополянское |  | 1 | 1750,8 |
|  |  | 4726,0 |
| 2015 | Строительство водопровода | с. Чурманское | Водопроводные сети | 1 | 870,0 |
|  | Строительство водонапорной башни | с. Чурманское |  |  |  |
|  |  |  | Водонапорная башня | 1 | 1500,0 |
|  | Реконструкция канализационной системы | с. Елань | Канализация | 1 | 500,0 |
|  | Разработка проектной документации | с. Елань | Реконструкция водопроводных сетей с. Елань | 1 | 100,0 |
|  | Разработка проектной документации | с. Шадринка | Газопровод | 1 | 570,0 |
|  |  | 3540,0 |
| 2016 | Разработка проектной документации | с.Краснополянское | Газопровод | 1 | 555,0 |
|  | Строительство газопровода | с. Шадринка | Газопровод | 1 | 6000,0 |
|  | Разработка проектной документации | с. Елань | Газопровод | 1 | 600,0 |
|  |  |  |  |  | 7155,0 |

6. Ресурсное обеспечение Программы

(объемы и источники финансирования)

Программу предусматривается реализовать за счет средств бюджета поселения, бюджета Свердловской области,  и иных средств.

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась ситуация в финансово-бюджетной сфере как на региональном уровне, так и на местном уровне, модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства, комплексное улучшение условий проживания граждан и развитие населенных пунктов Краснополянского сельского поселения, а также возможности ее решения за счет средств регионального бюджета.  Объем и источники финансирования Программы за счет средств бюджетов всех уровней приведены в таблице, приложении № 1.

В ходе реализации программных мероприятий объем и источники их финансирования подлежат корректировке на основе анализа объёма работ с учетом фактически выделенных средств  из муниципального бюджета.

Приложение №1

|  | Год | Областной бюджет | Местный бюджет | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2012 | 0 | 113,6 | 113,6 |
| 2 | 2013 | 4832,3 | 254,3 | 5086,6 |
| 3 | 2014 | 4489,7 | 236,3 | 4726,0 |
| 4 | 2015 | 3363,0 | 177,0 | 3540,0 |
| 5 | 2016 | 6797,3 | 357,7 | 7155,0 |
| 6 | Итого: | 19482,3 | 1138,9 | 20621,12 |

7. Механизм реализации Программы

В ходе реализации Программы Администрация Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области обеспечивает текущее управление и контроль за ходом реализации ее мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями, а так же координацию деятельности основных исполнителей  мероприятий Программы, которая определяет очередность выполнения мероприятий с учетом приоритетных направлений и наличия финансовых средств, выделяемых на эти цели.

Муниципальный координатор  Программы – Администрация  Краснополянского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области координирует деятельность учреждений, предприятий и организаций, участвующих в реализации Программы.

Финансирование и определение исполнителей мероприятий Программы, реализация которых осуществляется с привлечением средств федерального, областного и местного бюджетов производится в порядке, установленном действующим законодательством.

Финансирование и определение исполнителей мероприятий Программы, реализация которых осуществляется с привлечением средств внебюджетных источников, производится в порядке, устанавливаемом муниципальным координатором Программы.

8. Организация управления Программой и контроль хода ее реализации

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

- координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

9. Оценка социально-экономической эффективности

реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения и социальной сферы;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению поселения и социальной сферы;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции;

- снизить дотации бюджета  на производство коммунальных услуг.