ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Краснополянское сельское поселение

Постановление

18.08.2011 г.                                                                                            № 116

с. Краснополянское

«Об  утверждении  Комплексной

муниципальной целевой программы

«Развитие систем коммунальной

инфраструктуры в муниципальном

образовании Краснополянское

сельское поселение на 2012-2020 годы»

В целях реализации  Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и ст. 6 Устава Краснополянского сельского поселения постановляю:

1. Утвердить комплексную муниципальную целевую программу                              «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Краснополянское сельское поселение на 2012-2020 годы»

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования Краснополянское сельское поселение по вопросам ЖКХ  В.В. Карпова.

Глава Краснополянского сельского

поселения                                                                                      Г. М. Губина

Утверждена постановлением

Главы муниципального образования

Краснополянское сельское поселение

№ 116 от 18.08.2011г.

Комплексная муниципальная целевая программа

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Краснополянское сельское поселение на 2012-2020 годы»

с. Краснополянское, 2011г.

Паспорт

Комплексной муниципальной целевой программы

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Краснополянское сельское поселение на 2012-2020 годы»

| Наименование программы | Комплексная муниципальная целевая программа «Развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Краснополянское сельское поселение на 2012-2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Реквизиты правового акта о концепции Программы | Постановление Правительства Свердловской области от 1.06.2010г. №850-ПП Об утверждении Концепции региональной программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на 2010 - 2020 годы" |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования Краснополянское сельское поселение |
| Цели и задачи программы | Повышение эффективности функционирования имеющихся коммунальных систем жизнеобеспечения поселения, строительство новых коммунальных систем: водопроводные сети; котельная; канализационная сеть; тепловые сети; газопровод. |
| Сроки реализации программы | 2012 – 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объём финансирования Программы на 2013-2020 годы составляет 142751 тыс. руб. из них средства местного бюджета составляют 5710,04 тыс. руб. Объем финансирования в период с 2012 по 2020год составляет: в 2012 году - 1000 тыс. руб. в 2013 году – 15231 тыс. руб. в 2014 году – 30500 тыс. руб. в 2015 году – 14960 тыс. руб. в 2016 году – 20500 тыс. руб. в 2017 году – 14860 тыс. руб. в 2018 голу – 19000 тыс. руб. в 2019 году – 21700 тыс. руб. в 2020 году – 5000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | улучшение качества коммунального обслуживания потребителей; повысить уровень комфортности проживания населения муниципального образования Краснополянское сельское поселение; ликвидация критического уровня износа основных фондов. |

- Обоснование Программы

На территории Краснополянского сельского поселения наибольшую необходимость реализации мероприятий программы требуют следующие населённые пункты: с. Краснополянское, с. Чурманское,  д. Игнатьева, д. Ларина, с. Шадринка,  с. Елань.

В селе Краснополянском при населении 1,2 тысяч человек имеется одна водонапорная башня БР-15 с протяжённостью водопроводных сетей 0,5 км, которые обеспечивают водоснабжением детский сад и  пункт Общей Врачебной  Практики. Потенциал скважины полностью не используется. Население центральным водоснабжением малобеспечено.

В селе Чурманском  имеющаяся ранее система водоснабжения была на балансе совхоза. После банкротства совхоза система водоснабжения была нарушена и население численностью 0,8 тыс. человек  осталось без воды.

В селе Шадринка центральным водоснабжением обеспечены объекты социальной сферы  и  население. Система водоснабжения находится на балансе сельскохозяйственного предприятия, которое сейчас находится на стадии банкротства. После завершения процедуры банкротства система водоснабжения  передана в муниципалитет. Из-за нестабильного финансового положения  ремонты водопроводов производятся в небольшом объёме. Износ водопровода составляет 60 %. Водопровод  требует замены в полном объёме.  Водонапорные башни требуют ремонта.

Водопровод в с. Елань принадлежит муниципалитету и обеспечивает водой объекты  социально культурной сферы и население. Водопроводы установлены в 70-х годах прошлого века в стальном исполнении. В 2009году заменено на пластик 1км сетей. Он требует частичной замены.

В д. Игнатьева необходим водопровод, как для обеспечения населения водой , так и в противопожарных целях.

По МО Краснополянское сельское поселение наблюдается быстрый рост  поступлений жалоб населения, неудовлетворённых  работой систем водоснабжения.

Доли населения,  имеющего доступ к централизованному водоснабжению,  составляет менее 20% от общего числа жителей.

Средств местного бюджета на капитальный  ремонт систем водоснабжения хватает только лишь на 400-1000  метров ежегодно, при  параллельной затратной работе по ликвидации систематических  аварий. Следовательно, без федеральной  и областной помощи, ликвидировать сложившуюся  проблемную ситуацию невозможно.

Имеется необходимость в строительстве  котельной в с. Краснополянском.  Все социальные объекты находятся в небольшом расстоянии друг от друга. Расходы по строительству тепловых сетей будут не значительны. Имеется  здание бывшей котельной, принадлежащее обанкротившемуся  сельскохозяйственному предприятию, остановившую свою деятельность в конце  90-х в связи со сложным финансовым положением  предприятия. В настоящее время состояние  хорошее. В данный момент социальные объекты  отапливаются посредством автономных кочегарок на дровах и угле. Ввод в действие котельной позволит снизить расходы на отопление дровами бюджетными учреждениями.

В 5 километрах от с. Шадринка проложен газопровод Талица – Ирбит.

Имеется проект на строительство газопровода в с. Шадринка.

2. Перечень мероприятий

| Год реализации проекта | Мероприятие | Место стройки | Объект | Объем работ | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | Разработка проектной документации | с. Краснополянское | Водопровод с. Краснополянское | 1 | 1000000 |
|  | Экспертиза проектной документации | с. Шадринка | Газопровод | 1 | 1500000 |
|  | 2500000 |
| 2013 | Строительство водопровода | с. Краснополянское | Свердлова | 1600 | 2080000 |
|  |  |  | Советская | 2400 | 3120000 |
|  |  |  | Ленина | 1200 | 1560000 |
|  |  |  | Первомайская | 750 | 975000 |
|  |  |  | Мичурина | 600 | 780000 |
|  |  |  | Восточная | 500 | 650000 |
|  |  |  | 8 е марта | 300 | 390000 |
|  |  |  | Высоковольтная | 400 | 520000 |
|  |  |  | Красная | 1300 | 1690000 |
|  |  |  | Техническая | 300 | 390000 |
|  |  |  | До детского сада | 20 | 26000 |
|  | Строительство водонапорной башни | с. Краснополянское | нов башни | 2 | 3000000 |
|  | Разработка проектной документации | с. Чурманское | Водопровод с. Чурманское | 1 | 50000 |
|  | Разработка проектной документации | с.Краснополянское | Газопровод | 1 | 5550000 |
|  | Строительство газопровода | с. Шадринка | Газопровод | 1 | 20000000 |
|  | 40781000 |
| 2014 | Разработка проектной документации | с. Елань | Газопровод | 1 | 5600000 |
|  | Строительство газопровода | с. Краснополянское | Газопровод | 1 | 25000000 |
|  | 30600000 |
| 2015 | Строительство водопровода | с. Чурманское | Первомайская | 1400 | 1820000 |
|  |  |  | Школьная | 1000 | 1300000 |
|  |  |  | Техническая | 300 | 390000 |
|  |  |  | Мамарина | 2600 | 3380000 |
|  |  |  | Шефская | 1000 | 1300000 |
|  |  |  | Победы | 200 | 260000 |
|  |  |  | Новая | 1200 | 1560000 |
|  |  |  | Солдатская | 1400 | 1820000 |
|  |  |  | пер Новый | 100 | 130000 |
|  | Строительство водонапорной башни | с. Чурманское | Водонапорная башня | 1 | 1500000 |
|  | Реконструкция канализационной системы | с. Елань | Канализация | 1 | 500000 |
|  | Разработка проектной документации | с. Елань | Водопровод с. Елань | 1 | 1000000 |
|  | Разработка проектной документации | с. Чурманское | Газопровод | 1 | 5700000 |
|  | Строительство газопровода | с. Елань | Газопровод | 1 | 30000000 |
|  | 50660000 |
| 2016 | Реконструкция водопроводной сети | с. Елань | Водопроводная система | 15000 | 19500000 |
|  | Разработка проектной документации | д. Ларина | Водопровод | 1 | 500000 |
|  | Разработка проектной документации | д. Игнатьева | Водопровод | 1 | 500000 |
|  | Строительство газопровода | с. Чурманское | Газопровод | 1 | 27000000 |
|  | 47500000 |
| 2017 | Строительство водопровода | д. Ларина | Центральная | 1000 | 1300000 |
|  | Строительство водонапорной башни | д. Ларина | Водонапорная башня | 1 шт | 1500000 |
|  | Строительство водопровода | д. Игнатьева | Береговая | 1200 | 1560000 |
|  | Разработка проектной документации | с. Шадринка | Водопроводная система | 1 | 1500000 |
|  | Разработка проектной документации | с. Краснополянское | Котельная | 1 | 2000000 |
|  | Реконструкция водопроводной сети | с. Шадринка | Водопроводная система | 5000 | 6500000 |
|  | Разработка проектной документации | с. Елань | Теплопроводная трасса | 1 | 500000 |
|  | 14860000 |
| 2018 | Реконструкция водопроводной сети | с. Шадринка | Водопроводная система | 10000 | 13000000 |
|  | Реконструкция водонапорной башни | с. Шадринка | Водонапорная башня | 6шт | 3000000 |
|  | Строительство тепловой сети | с. Елань | Тепловая сеть | 1 | 3000000 |
|  | 19000000 |
| 2019 | Реконструкция водопроводной сети | с. Шадринка | Водопроводная система | 9000 | 11700000 |
|  | Строительство котельной | с. Краснополянское | Котельная | 1 | 10000000 |
|  | 21700000 |
| 2020 | Строительство тепловой сети | с. Краснополянское | Тепловая сеть | 1 | 5000000 |
|  |  |  |  |  | 5000000 |
| 2012-2021 | Итого | 232601000 |

- Объемы и источники финансирования

Тыс. руб.

|  | Год | Областной бюджет | Местный бюджет | Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2012 | 2 400 | 100 | 2 500 |
| 2 | 2013 | 39 150 | 1631 | 40 781 |
| 3 | 2014 | 29 376 | 1224 | 30 600 |
| 4 | 2015 | 48 634 | 2026 | 50 660 |
| 5 | 2016 | 45 600 | 1900 | 47 500 |
| 6 | 2017 | 14 266 | 594 | 14860 |
| 7 | 2018 | 18 240 | 760 | 19000 |
| 8 | 2019 | 20 832 | 868 | 21700 |
| 9 | 2020 | 4 800 | 200 | 5000 |
| 10 | Итого | 223 298 | 9303 | 232 601 |

Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 232 601тыс. руб..  Расходы областного бюджета составляют 223 298 тыс. руб.- 96%, местный бюджет – 4% - 9303 тыс. руб..

- Социально экономические результаты

Результатом реализации программы, в полном объёме, будут:

- отремонтированы существующие водоснабжающие системы и построены новые, что обеспечит население  на территории МО Краснополянское сельское поселение качественной водой, соответствующей требованиям СанПиН,

- будет устранена  аварийная ситуация на действующих водопроводах, износ которых на данный момент времени составляет 60%;

- ожидается снижение количества обращений  и жалоб населения на качество и  перебои водоснабжения (особенно актуально среди лиц пенсионного возраста);

- будут созданы рабочие места, что является актуальным для района с высоким уровнем безработицы;

- отсутствие потерь в сетях водоснабжения, установление учёта приведёт к обоснованному расчёту тарифов;

- увеличение  потребителей коммунальных услуг приведёт  к  дополнительным денежным поступлениям, которые могут быть направлены на развитие сопутствующих коммунальных услуг  и повышение инвестиционной привлекательности;

- доля населения, имеющая доступ к центральному водоснабжению  должна достигнуть более 70%;

- со строительством котельных  будут снижены расходы бюджетных учреждений на приобретение дров и платы кочегарам;

- строительство газопровода приведёт у улучшению благополучной жизни граждан поселения.